## Slide 1: ROTA 技术线进度
单目演示 · 2026-08-19

## Slide 2: 两条线在并行
单目线（现在在推）：一条视频 → 2D → 约束 3D → 网页能看。T014 侧拍已跑通。
多机线（金标准）：三机标定 + 同步 → 三角化。T012 音频同步失败，等视觉标定出 cameras.yaml。
老师要的 monocular 先走单目；多机出来再用来验单目靠不靠谱。

## Slide 3
单目 pipeline（就这一条链）
视频 MP4
→ 抽帧（10 fps）
→ Sapiens2：2D 关键点，锁运动员
→ MotionBERT：给一个深度初值（弱，不直接展示）
→ 标 5 个车点：定车体坐标（后花鼓→前花鼓 = +X）
→ bike_geometry v5：骑姿硬约束 + 踏频驱动
→ joints_constrained.json → ROTA 网页 3D

## Slide 4
3D 里什么是视频给的 / 什么是模型补的
来自视频
· 2D 关节位置（Sapiens）
· 踏频 / 曲柄相位（脚踝轨迹）
· 可见侧肩髋的一点抖动
不来自视频
· 左膝左肘（右侧机位看不见）
· 车架真实尺寸（用标准公路车模板）
· 坐鞍、扶把、反相脚踏（硬约束）
半合成
· 躯干左右晃：跟踏频同步，
幅度一部分按骑行常识加
· MotionBERT 只贡献深度比例
一句话
不是多目重建；是
「2D + 人会怎么骑车」
的可视化。

## Slide 5: bike_geometry 在干什么（核心模块）
手锁把套、脚锁踏板、左右脚踏差 180°，人坐鞍上——自行车当闭链机构解。
膝、肘：两连杆 IK；右侧机位时左肢锁 +Z，不跟被压扁的 2D 走。
v5 改动：肩髋按 sin(曲柄角) 左右晃 + 少量 2D 残差；蒙皮换 cyclist.glb。
求解器：cycling_hard_kinematics_v5_upper_sway
T014：80 帧 · ~105 rpm · 重投影 ~189 px（说明没贴回原图，别当测量）

## Slide 6: 现在能演示什么
ROTA 网页：左原视频、右 3D，时间轴同步，可标 5 车点重算。
公网：…seetacloud.com:8443/app（实例要开机）
离线：T014 有 side_by_side_2d_3d.mp4、joints_constrained.json

## Slide 7: 还没接上的
上传新视频 → 自动跑 Sapiens/MotionBERT：API 还是占位，换片要离线重跑脚本。
多机：T012 棋盘格标定 → cameras.yaml → T011 最小三角化验证。
apps/rota/ 大块代码未 commit。

## Slide 8: 下一步（按优先级）
1. /api/jobs 接真实批处理（上传就能跑）
2. T012 视觉标定，出 cameras.yaml
3. 同一 Trial 上单目 vs 多机比膝角/踏频

## Slide 9: 谢谢
可现场开 /app 演示